Приложение №1

к Постановлению администрации

Сибирцевского городского поселения

от 31.12.2019 года № 532

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

**СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2020-2024 г.г.»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование  | Муниципальная целевая программа "Ремонт дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения на 2020-2024 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик  | Администрация Сибирцевского городского поселения |
| Разработчик  | Администрация Сибирцевского городского поселения |
| Исполнители мероприятий  | - Администрация Сибирцевского городского поселения;- подрядные организации. |
| Цели и задачи | Основной целью настоящей Программы является содействие экономическому и социальному развитию Сибирцевского городского поселения, повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и жителей поселения.Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач: - приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения; - развитие инженерно-дорожной инфраструктуры поселения. |
| Сроки реализации  | 2020 год - 2024 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем, и источники финансирования отражены в разделе 6 настоящей Программы. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2024 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета Сибирцевского городского поселения  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  | - улучшение технического состояния дорог и элементов их обустройства;- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;- снижение уровня аварийности и дорожно-транспортных происшествий на дорогах, связанных с их техническим состоянием;- повышение эффективности использования бюджетных средств поселения, выделенных на дорожное хозяйство. |
| Текущее управление | Специалист по содержанию и обслуживанию дорог 1 отдела администрации Сибирцевского городского поселения осуществляет текущее управление Программой. |
| Организация контроля исполнения  | Первый заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения осуществляет организацию контроля реализации Программы |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным способом.

Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Сибирцевского городского поселения, являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития поселения. Формирование современной сети автомобильных дорог общего пользования является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни жителей поселения, а также является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сибирцевского городского поселения.

 Федеральная автомобильная дорога ФГУ «Дальуправтодор» М-60 «Уссури» Ха­баровск - Владивосток проходит с севера на юг по территории Сибирцевского городско­го поселения на протяжении 24км, в том числе в пределах с. Высокое и пгт. Сибирцево - 9,48км. Техническая категория дороги по ширине проезжей части - II; тип покрытия - усовершенствованное (асфальтобетон); ширина земляного полотна составляет от 12,0м до 15,0м; количество полос движения - 2; ширина проезжей части составляет от 7,0 м до 7,5м.

Остальные дороги отнесены к автодорогам общего пользования региональной (межмуниципальной), районной и муниципальной собственности (улично-дорожная сеть поселений) и к собственности ведомств.

Общая протяженность дорог местного значения общего пользования на территории Сибирцевского городского поселения составляет – 96,3 км, в том числе с усовершенствованным покрытием – 10,29 км, что составляет 10,68 %. Протяженность дорог с грунтовым покрытием составляет 86,07 км, из которых протяженность дорог в индивидуальной частной застройке - 67 км.

 В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения еще не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как часть дорог не имеет твердого покрытия, техническое состояние отдельных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. Серьезной проблемой также является состояние внутриквартальных дорог в жилой застройке, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии.

Главными транспортными проблемами являются:

- несоответствие пропускной способности дорог существующей интенсивности движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;

- перегруженность центральных улиц и низкая транспортная доступность сел входящих в состав городского поселения;

- увеличение износа дорог, вследствие их загруженности;

- отсутствие вдоль дорог общего пользования парковок для остановки транспортных средств в близи торговых центров, общественных зданий и сооружений;

- полное, или частичное отсутствие надлежащего водоотведения вдоль дорог, что приводит к постоянному сезонному подтоплению и разрушению дорог.

Ежегодный рост парка автомобильного транспорта увеличивает загруженность дорог, снижает средние скорости движения. Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств, увеличивается нагрузка на дорожное полотно и его преждевременный износ.

В соответствии с генеральным планом Сибирцевского городского поселения предложения по организации улично-дорожной сети направлены на решение проблемы перегруженности действующих автомобильных дорог, проблемы доступности территорий, расположенных в отдаленных районах.

Необходимо начать работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог позволяющих перенаправить автомобильные потоки в объезд центральной автомобильной дороги регионального значения Хабаровск – Владивосток – Сибирцево – Депо, в частности проходящей по улице Красноармейская пгт. Сибирцево. Что позволит перераспределить нагрузку на автомобильные дороги Сибирцевского городского поселения. Также необходимо провести работы по приведению в нормативное состояние автомобильные дороги позволяющие перенаправить автомобильные потоки в объезд автомобильной дороги регионального значения Хабаровск-Владивосток-Монастырище. В том числе необходимо продолжить работы по восстановлению водоотведения верховых вод от автомобильных дорог и жилой застройки в сторону рек Монастырка и Скотская.

 Перед органами местного самоуправления Сибирцевского городского поселения стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния жителей поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания жителей, предприятий, учреждений и организаций поселения, в связи с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования магистральной сети с доведением ее характеристик до нормативных, с учетом ресурсных возможностей.

При планировании и выполнении работ по ремонту дорог общего пользования в предыдущие годы первостепенное значение уделялось автомобильным дорог местного значения, подъездные дороги к дворовым территориям и сами дворовые территории многоквартирных домов, ремонтировались по остаточному принципу, в связи с чем, возникла потребность в выполнении значительного объема работ по их ремонту.

С учетом большого объема работ и высокой капиталоемкости работ по ремонту дорог, проездов к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, дальнейшее развитие сети дорог общего пользования городского поселения может осуществляться только на основе целевых программ и с выделением субсидий из бюджета Приморского края.

# 2. Цели и задачи.

Основными целями настоящей Программы являются:

- содействие социально-экономическому развитию Сибирцевского городского поселения, повышение уровня жизни жителей поселения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети;

- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования;

- увеличение пропускной способности дорог общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение следующих задач:

- первоочередной ремонт дорог с усовершенствованным покрытием к объектам соцкультбыта;

- приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения;

- развитие инженерно-дорожной инфраструктуры поселения;

- увеличение продолжительности жизни жителей поселения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечения своевременного медицинского обслуживания;

- улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- повышение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием по отношению к общей протяженности дорог общего пользования Сибирцевского городского поселения;

- реализация механизма софинансирования работ по ремонту дорог из субсидий, предоставленных бюджетом Приморского края бюджету Сибирцевского городского поселения на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 3. Сроки и этапы реализации.

Работы, предусмотренные Программой, планируется выполнить в 1 этап, в период с 2020 по 2024 годы.

#

# 4. Перечень основных мероприятий Программы.

# Для достижения основных целей и решения задач разработан Перечень программных мероприятий по ремонту дорог общего пользования на территории Сибирцевского городского поселения в 2020-2024 годы, который отражен в Приложении № 1.

# 5. Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий функциональных и отраслевых органов администрации Сибирцевского городского поселения, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и подрядных организаций.

Администрация Сибирцевского городского поселения размещает муниципальный заказ на проведение работ, предусмотренных Программой, а также подготавливает необходимые документы для выделения Сибирцевскому городскому поселению необходимой субсидии для осуществления указанных в Приложении № 1 к настоящей программе мероприятий.

Подрядные организации, определенные по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с законом РФ от 21 июля 2005 года 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», работы выполняют в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов. Ежегодно с учетом оперативных задач в Программу могут быть внесены корректировки в пределах утвержденного финансирования.

#  6. **Объемы и источники финансирования**.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год | Объем финансовых средств бюджета Сибирцевского городского поселения(тыс.руб.) | Объем финансовых средств бюджета Приморского края(руб.) |
| **1 этап** |  |
| 1. | 2020 год | 6 955,00 | 5 000,00 |
| 2. | 2021 год | 6560, 00 | 25 187,00 |
| 3. | 2022 год | 6 600,00 | 17 862,00 |
| 4. | 2023 год | 6 600,00 | 27 165,00 |
| 5. | 2024 год | 7 000, 00 | 19 884,00 |
| **15.** | **Итого:** | **33 715,00** | **95 098,00** |

# 7. Ожидаемые конечные результаты.

Реализация основных мероприятий Программы, с учетом поступления необходимого объема финансовых средств бюджета Приморского края, позволит успешно реализовать перечень программных мероприятий, добиться значительного социально-экономического эффекта и повысить уровень жизни жителей Сибирцевского городского поселения.

Успешная реализация Программы позволит:

- увеличить протяженность дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием;

- уменьшить протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, не отвечающих нормативным требованиям;

- снизить уровень аварийности и число дорожно-транспортных происшествий;

- увеличить надежность и эксплуатационные характеристики дорог общего пользования.

Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения Сибирцевского городского поселения, что позволит своевременно откорректировать поставленные задачи.

Значения целевых индикаторов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Плановое значение целевых индикаторов (по годам) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год  | 2024 год |
| 1. | Прогнозируемое привлечение финансовых средств бюджета Приморского края на 1 рубль местного бюджета (руб.) | 0,78 | 3,59 | 2,55 | 3,94 | 2,84 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, планируемых к ремонту (км/м2) | 2,0/11250 | 0,4/2250  | 3,61/8 135м2 | 4,54/27670 | 6,2/19020 |
| 3. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км/м2). | 2,0/11250 | 0,4/2250  | 3,61/8 135м2 | 4,54/27670 | 6,2/19020 |
| 4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, в отношении которых произведен ремонт (км).  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

#

# 8. Управление и контроль реализации Программы

Директор муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного управления» Сибирцевского городского поселения осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по ее реализации.

Контроль реализации Программы осуществляет администрация Сибирцевского городского поселения в лице Первого заместителя главы администрации Сибирцевского городского поселения.

Информацию о ходе реализации Программы, необходимости ее корректировки анализирует и обобщает первый заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения, который в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет главе администрации Сибирцевского городского поселения отчет о реализации Программы с указанием перечня выполненных мероприятий, объема израсходованных финансовых средств местного и краевого, Федерального бюджетов, а также информацию о достижении установленных Программой плановых значений целевых индикаторов, а в случае несоответствия показателей, о причинах такого несоответствия.

**Приложение № 1**

К муниципальной целевой программе

«Ремонт дорог общего пользования

Сибирцевского городского поселения

на 2020-2024 годы»

утвержденная Постановлением

Администрации Сибирцевского городского поселения

От 31.12.2019 г. № 532

# Перечень мероприятий по ремонту дорог общего пользования

# Сибирцевского городского поселения на 2020-2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программного мероприятия** | **Протяженность/площадь****Км/кв.м** | **Источники финансирования** | **2020 год****(тыс.руб.)** | **2021 год****(тыс.руб.)** | **2022 год (тыс.руб.)** | **2023 год****(тыс.руб)** | **2024 год****(тыс.руб)** | **За период (тыс. руб.)** |
| **1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Сибирцевского городского поселения** |
| 1.1. | Ремонт улицы Блюхера села Монастырище  | 0,75/4 050 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | ***1 973,16*** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **1 973,16** |
| Бюджет Приморского края | ***2 005,00*** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **2 005,00** |
| 1.2. | Ремонт улицы Гагарина пгт. Сибирцево | 0,45/3 050 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | ***1 274,86*** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **1 274,86** |
| Бюджет Приморского края | ***1 240,00*** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **1 240,00** |
| 1.3. | Ремонт ул. Комсомольская пгт. Сибирцево | 0,8/4 150 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | ***2 126,93*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 126,93** |
| Бюджет Приморского края | ***1 755,00*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 755,00** |
| 1.4. | Ремонт ул. Постышева пгт. Сибирцево | 0,40/2250 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | ***2 560,00*** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **2 300,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | ***0,00*** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. | Ремонт ул. Вокзальная пгт. Сибирцево | 0,6/3 500 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | ***105,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **105,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | ***3 395,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **3 395,00** |
| 1.6. | Ремонт ул. Дзержинского, пгт. Сибирцево | 0,6/3 100 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | ***95,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **95,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | ***3 055,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **3 055,00** |
| 1.7. | Ремонт ул. Школьная, пгт. Сибирцево  | 0,25/1500 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | ***75,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **75,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | ***1 400,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **1 400,00** |
| 1.8. | Ремонт ул. Деповская, пгт. Сибирцево  | 0,45/2 250 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | ***120,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **120,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | ***2 100,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **2 100,00** |
| 1.9. | Ремонт ул. Якименко, с.Монастырище  | 0,75/4 250 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | ***130,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **130,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | ***4 170,00*** | 0,00 | ***0,00*** | **4 170,00** |
| 1.10 | Ремонт ул. Ёлочка, пгт. Сибирцево | 0,7/3 500 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***105,00*** | 0,00 | **105,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***3 395,00*** | 0,00 | **3 395,00** |
| 1.11 | Ремонт ул.Чапаева, пгт.Сибирцево | 1,05/5 500 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***167,00*** | 0,00 | **167,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***5 399,00*** | 0,00 | **5 399,00** |
| 1.12 | Ремонт ул. Почтовая, с.Монастырище | 0,9/5 600 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***170,00*** | 0,00 | **170,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***5 497,00*** | 0,00 | **5 497,00** |
| 1.13 | Ремонт ул.Кутузова с. Монастырище | 0,95/5 900 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***180,00*** | 0,00 | **180,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***5 790,00*** | 0,00 | **5 790,00** |
| 1.14 | Ремонт ул. Пролетарская, с. Монастырище | 1,1/5 900 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **216,00** | **216,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 969,00** | **6 969,00** |
| 1.15 | Ремонт ул.Брюсова, с. МонастырищеПротяженность – 0,26 км.;Площадь – 1 560 кв.м. | 0,26/1560 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **48,00** | **48,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 530,00** | **1 530,00** |
| 1.16 | Ремонт ул. Жарова , с. МонастырищеПротяженность – 1,0 км.;Площадь – 5 400 кв.м. | 1,0/5400 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **164,00** | **164,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 300,00** | **5 300,00** |
| 1.17 | Ремонт ул. Строительная , пгт. СибирцевоПротяженность – 0,45 км.;Площадь – 3 000 кв.м. | 0,45/3000 | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **92,00** | **92,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 944,00** | **2 944,00** |
| 1.18 | **ИТОГО по п.1** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Бюджет поселения**  | **5 374,99** | **2 560, 00** | **525,00** | **662,00** | **520,00** | **10 633,00** |
| **2,0/****11 250** | **0,40/****2250** | **3,45/16 850** | **3,6/20 500** | **5,6/15 860** | **Бюджет Приморского края** | **5 000,00** | **0.00** | **16 350,00** | **20 081,00** | **16 743,00** |  |
| 1.19 | **ВСЕГО по п.1**  | **15,56/82 660** | **Бюджеты** **всех уровней** | **10 374,99** | **2 560,00** | **16 875,00** | **20 743,00** | **17263,00** | **21013,28** |
| **2.**  | **Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** |
| 2.1 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории дома № 24 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,02/550** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | **17,00** | 0,00 | 0,00 | **17,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | **539,00** | 0,00 | 0,00 | **539,00** |
| 2.2 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории дома № 25 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,07/500** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | **15,00** | 0,00 | 0,00 | **15,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | **491,00** | 0,00 | 0,00 | **491,00** |
| 2.3 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории дома № 26 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,07/500** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | **15,00** | 0,00 | 0,00 | **15,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | **491,00** | 0,00 | 0,00 | **491,00** |
| 2.4 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории дома № 11 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,12/600** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **18,00** | 0,00 | **18,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **589,00** | 0,00 | **589,00** |
| 2.5 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории дома № 7 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,1/500** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17,00** | 0,00 | **17,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **539,00** | 0,00 | **539,00** |
| 2.6 | Ремонт дворовой территории дома № 13 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,07/720** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **22,00** | 0,00 | **22,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **707,00** | 0,00 | **707,00** |
| 2.7 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории дома № 9 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,1/1050** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **32,00** | 0,00 | **32,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1030,00** | 0,00 | **1030,00** |
| 2.8 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории дома № 18 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,25/1900** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **58,00** | 0,00 | **58,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 864,00** | 0,00 | **1 864,00** |
| 2.9 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории домов № 5, 6, 14 ул. Строительная, пгт. Сибирцево | **0,3/2 400** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **73,00** | 0,00 | **73,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 355,00** | 0,00 | **2 355,00** |
| 2.10 | Ремонт проезда к дворовой территории и дворовой территории домов № 1,2,3,4,5,6,7 ул. Мелиораторов, пгт. Сибирцево | **0,6/3160** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97,00** | **97,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3141,00** | **3141,00** |
| 2.11 | **ИТОГО по п.2** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **Бюджет Сибирцевского городского поселения** | 0,00 | 0,00 | **47,00** | **220,00** | **97,00** | **364,00** |
| **0,00\0,00** | **0/0** | **0,16/1550** | **0,94/7 170** | **0,6/3160** | **Бюджет Приморского края** | 0,00 | 0,00 | **1 521,00** | **7084,00** | **3 141,00** | **11 746,00** |
| 2.19 | **ВСЕГО по п.2** | **1,70/11 880** |  | 0,00 | 0,00 | **1 568,00** | **7 304,00** | **3 238,00** | 12 110,00 |
| **3.**  | **Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.** |
| 3.1 | Закупка материалов  | **-** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | **950,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **6 950** |
| Бюджет Приморского края | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.2 | Услуги спецтехники | **-** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | **500,00** | **2 500,00** | **4 528,00** | **4 258,00** | **4 883,00** | **19341,00** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.3 | **ИТОГО по п.3** |  | Бюджет Сибирцевского городского поселения | **1 577,50** | **4 000,00** | **6 028,00** | **5 758,00** | **6 383,00** | **24 736,50** |
| Бюджет Приморского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4. | **ИТОГО по всем мероприятиям** | **17,98/100 465** | Бюджет Сибирцевского городского поселения | **5 374,99** | **6 560,00** | **6 600,00** | **6 600,00** | **7 000,00** | **25 934,99** |
| Бюджет Приморского края | **5 000,00** | **0,00** | **17 862,00** | **27 165,00** | **19 884,00** | **69 911,00** |
| По всем бюджетам | **11 952,49** | **6 560,00** | **24 462,00** | **33 765,00** | **26 884,00** | **102721,00** |